**[ History ]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **작성자** | **내용** |
| 2020.05.07 | 남영준 | 포맷작성,정리 |
| 2020.05.08 | 남영준 | 업데이트 |
| 2020.05.10 | 남영준 | 업데이트 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**팀장 : 정신우**

**팀원 : 남영준,송가람,이혜진 (가나다 순)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **할 일** | **담 당** | **기 간** | **완료여부** |
| Kickoff | 정신우,남영준,  송가람,이혜진 | 2020.04.29 | 완료 |
| 프로젝트주제선정,개요작성,발표준비,발표 | 정신우,남영준,  송가람,이혜진  발표자-정신우 | 2020.04.29-05.01 | 완료 |
| 개발명세서 포맷작성,구조설계 | 남영준 | 2020.05.03 | 완료 |
| 명세서 1차 공유,리뷰 회의 | 정신우,남영준,  송가람,이혜진 | 2020.05.04 | 완료 |
| 개인별 테스트 코드 작성 | 정신우,남영준,  송가람,이혜진 | 2020.05.05 | 완료 |
| 명세서 2차 공유,리뷰 회의 | 정신우,남영준,  송가람,이혜진 | 2020.05.06 | 완료 |
| UI명세서 작성 | 송가람 | 2020.05.06-07 | 완료 |
| 클래스명세서 작성 | 이혜진 | 2020.05.06 | 완료 |
| 플로우차트,클래스관계도 작성 | 남영준 | 2020.05.06-07 | 완료 |
| Interface NamedIF,Class ViewMenu | 정신우 | 2020.05.06 | 완료 |
| Class User, ManagerOfUser | 송가람,이혜진 | 2020.05.07 | 완료 |
| Class ViewMenu, ViewManuKor,  ViewMenuEng | 정신우 | 2020.05.07 | 완료 |
| Class Store, ManagerOfStore | 송가람,이혜진 | 2020.05.07 | 완료 |
| Class Menu, ManagerOfMenu | 송가람,이혜진 | 2020.05.07 | 완료 |
| Class Purchase, ManagerOfPurchase | 송가람,이혜진 | 2020.05.07 | 완료 |
| Class ManagerOfMeoko | 남영준 | 2020.05.07,10,11 | 완료 |
| View 와 Function 통합 | 남영준 | 2020.05.07,10,11 | 완료 |
| 산출물정리-사용기법,발표PPT | 송가람,정신우 | 2020.05.08,11 | 완료 |
| 크로스 체크, 검토, 분석  Class Store, ManagerOfStore  Class Menu, ManagerOfMenu  Class Purchase, ManagerOfPurchase | 정신우,이혜진,  남영준 | 2020.05.08 | 완료 |
| 크로스 체크, 검토, 분석  Class ViewMenu, ViewManuKor,  ViewMenuEng  Interface NamedIF,Class ViewMenu | 송가람,남영준 | 2020.05.08 | 완료 |
| 클래스명세서 작성,검토 | 정신우,남영준,  송가람,이혜진 | 2020.05.08 | 완료 |
| 추가요구사항 적용  Class ViewMenu, ViewManuKor,  ViewMenuEng | 정신우 | 2020.05.08 | 완료 |
| 사용자 입력 Exception 처리 기능 개발 | 송가람 | 2020.05.08 | 완료 |
| 메서드 이름 정리 | 남영준 | 2020.05.10 | 완료 |
| 사용자 입력 Exception 처리 기능 추가 기능 개발 | 송가람 | 2020.05.11 | 완료 |
| 전체통합작업 진행 | 남영준 | 2020.05.11 | 완료 |
| 산출물 정리 분담회의 | 정신우,남영준,  송가람,이혜진 | 2020.05.11 | 완료 |
| 인스터스 파일저장기능 연구 | 송가람 | 2020.05.11 | 완료 |
|  |  |  |  |
| 발표자료 작성 | 정신우,이혜진 | 2020.05.11-12 | 진행중 |
| 테스트시나리오 작성 | 이혜진 | 2020.05.10 | 진행중 |
| 테스트 진행 |  |  |  |